**П Р О Т О К О Л**

заседания подгруппы рабочей группы организация работы медицинских организаций (в том числе взаимодействие с разработчиками ПО) в ФГИС МДЛП

«27» мая 2020 г. № 7

# г. Москва, Проспект мира, 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Присутствовали:** | | |
| Борщевская Наталья Алексеевна | – | начальник отдела ИТ ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ» |
| Чеснова Татьяна Сергеевна |  | заведующий аптекой ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» |
| Забарин Сергей Александрович | – | директор департамента управления проектами, Корпорация «Парус» |
| Гайдуков Алексей Игоревич | – | руководитель разработки 1C: Медицина |
| Романова Ирина Сергеевна | – | руководитель проекта ЕМИАС. Маркировка. |
| Самсонова Виктория Геннадьевна | – | директор, руководитель направления «Фармацевтика и Здравоохранение» АО «КПМГ» |
| Мусин Айдар Филхатович | – | начальник отдела ИТ ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа |
| Кузнецова Галина Викторовна | – | заведующий аптекой ГБУЗ «ГКБ им В.М. Буянова ДЗМ» |
| **От ООО «Оператор-ЦРПТ»:** |  |  |
| Косарев Алексей | – | руководитель проекта по работе с медучреждениями группы Фарма, ЦРПТ |
| Воронина Екатерина Вячеславовна | – | бизнес-аналитик |

**Повестка заседания:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Разработчикам учетных систем медицинских организаций, ООО «Оператор-ЦРПТ» представить результаты тестирования метода получения данных через API МДЛП исходя из согласованного атрибутивного состава: Реестр 1 включает в себя только решения Росздравнадзора по отзыву серий лекарственных препаратов, реестр 2 позволяет проверять наличие в учетных информационных системах МО данные о приостановленных в обороте лекарственных препаратов

**Вопрос с повестки не снимать.**

**В личном кабинете МДЛП данные Реестра 1,2 размещены.**

**Принять информацию представителей Фирмы «1С» и Корпорации «Парус» о том, что результаты получения данных Реестра1,2 в ТУС медицинских организаций предоставят до конца июня 2020 года.**

1. Разработчикам учетных систем медицинских организаций, ООО «Оператор-ЦРПТ» представить результаты/проекты результатов отработки указанных ошибок в ТУС.

На сайте ЧестныйЗнак размещены следующие документы с описанием кодов ошибок:

* Ошибки интеграционного взаимодействия РВ и ИС МДЛП - <https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/c95/Kody_otvetov_Registrator_vybytiya.pdf>
* Ошибки интеграционного взаимодействия ТУС и ИС МДЛП - <https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/f6a/Kody-oshibok-v-1.33.pdf>

**Принять информацию представителей Фирмы «1С» и Корпорации «Парус» о том, что в ТУС медицинских организаций предусмотрены проверки действий пользователей при работе с маркированным товаром в соответствии с перечнем типичных ошибок при работе с МДЛП.**

1. Разработчикам учетных систем медицинских организаций, ООО «Оператор-ЦРПТ» представить результаты получения кода ЕСКЛП при запросе по sGTIN

**Принять информацию о том, что получение кода ЕСКЛП при запросе sGTIN работает в штатном режиме.**

1. Разработчикам учетных систем медицинских организаций представить в рабочую группу варианты решения вопроса: каким образом автоматизировать в учетной системе заполнение цены товара при обратном акцепте?

**Поручено: представителям медицинских организаций направить Косареву А. ООО «Оператор-ЦРПТ» формы УПД, которые используются в медорганизациях.**

**Представителям Фирмы «1С» и Корпорации «Парус» рассмотреть применение в ТУС процедуры заполнения цены у выбранного товара.**

1. ООО «Оператор-ЦРПТ» представить результаты по выгрузке данных в эксель в ЛК ИС МДЛП. На 20.05.2020 функционал не работает.

**Поручено:**

* 1. **представителям медицинских организаций направить в СТП заявки об отсутствии возможности выгрузить/просмотреть выгруженные данные из реестров: 1. Доверенные Контрагенты 2. Реестр ЛП 3. Общий реестр зарегистрированных ЛП 4. Реестр ЛП, в отоношении кот. приост. времен. ввывод из оборота. 5. Реестр решений о приостановке ЛП 6. Реестр контрагентов 7. Реестр документов Отправленных 8. Реестр документов Входящих 9. Реестр мест в зоне там. контроля 10. Реестр регистраторов выбытия**
  2. **ООО «Оператор-ЦРПТ» проверить в ЛК МДЛП возможность выгрузки/просмотра выгрузки в указанных в п. 5.1. реестрах.**

1. Вопросы участников:
   1. МДЛП поддерживает работу одновременно разных версий протоколов.

Участник А работает в ТУС с текущей версии МДЛП, Участник Б – в ТУС с предыдущей версией МДЛП. Предусмотрена ли поддержка одновременной работы разных версий протоколов МДЛП в ТУС медорганизаций?

**Ответ: поставщикам ТУС предусмотреть проверку состава документа, вместо проверки версии протокола.**

**1С внести изменения в библиотеку интеграции с МДЛП на обработку версий схем при условии, что в них только минорные изменения относительно поддерживаемой библиотекой версии схем.**

**ООО «Оператор-ЦРПТ» проработать вопрос политики версионирования схем, чтобы выделить минорные и мажорные изменения в схемах. Если изменения минорные, то ТУС должна мочь обработать входящие сообщения более поздних версий схем, которые не поддержаны в имеющейся у клиента версии ТУС с помощью известных ТУС версий схем.**

* 1. Прием товара - обратный акцепт. Возможен запрос о содержимом до подтверждения акцепта?

**Ответ: Да, возможно**

* 1. Медорганизация получила маркированный товар зарегистрированный и не зарегистрированный в МДЛП. В товарной накладной никаких особых обозначений нет. О том, что товар не зарегистрирован, поняли, когда получили ответ-квитанцию. Почему в товарной накладной не предусмотрен признак о регистрации товара в МДЛП. Выделить его отдельной строкой в накладной с особым признаком или направлять его отдельной накладной с особым признаком?

**Ответ: не имеем однозначного ответа поставщика**

1. Следующее заседание подгруппы провести после 25 июня 2020 года.